**电 子 科 技 大 学**

**2014 级本科毕业设计（论文）进度计划表**

**学院名称：计算机科学与工程学院 填表日期：2017年10月27日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **学生姓名** | **胡荣** | | **论文题目 (含副标题)** | **房地产报修公共服务平台的设计与实现** | | | |
| **学 号** | **2014060108005** | |
| **周 次** | | **主要工作计划**  **（内容）** | | | **完成情况** | **指导教师签字** | **备 注** |
| **七学期13—14周** | | **学习java web开发知识** | | |  |  |  |
| **七学期15—16周** | | **学习并熟悉使用idea开发工具** | | |  |  |  |
| **七学期17—18周** | | **完成开通报告** | | |  |  |  |
| **七学期19—20周** | | **分析课题项目的功能需求** | | |  |  |  |
| **八学期1—2周** | | **设计房地产报修公共服务系统** | | |  |  |  |
| **八学期3—4周** | | **设计UI，制定课题原型** | | |  |  |  |
| **八学期5—6周** | | **编码实现各个功能模块** | | |  |  |  |
| **八学期7—8周** | | **编码实现各个功能模块** | | |  |  |  |
| **八学期9—10周** | | **编码实现各个功能模块** | | |  |  |  |
| **八学期11—12周** | | **项目的整合测试** | | |  |  |  |
| **八学期13—14周** | | **编写毕业论文** | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |

**说明:** 1.此表由指导教师填写，并与毕业设计任务书同时下达给学生；

2.该表作为专家组或指导教师对学生毕业设计进度检查的参考依据。